**اپلیکیشن ویندوز File Store**

اپلیکیشن فایل استور توسط مشاورین املاک مورد استفاده قرار می‌گیرد و به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا در صورت تهیه اشتراک فایل استور از فایل های موجود در منطقه خود استفاده نمایند. این فایل ها شامل اطلاعات املاک آن منطقه و اطلاعات فروشنده آن ملک می‌باشد که در اپلیکیشن با استفاده از ابزار های طراحی شده قابل فیلتر کردن و جستجو می‌باشد.

**برآورد هزینه اجرای پروژه**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **موضوع** | **عنوان** | **توضیحات** | **زمان تخمینی (ساعت)** |
| Front End (UI/UX) | طراحی صفحه اصلی | مشاهده لیست فایل ها  ابزار های فیلتر و جستجو  دکمه بارگیری از سایت | 7 |
| طراحی صفحه ورود به اپلیکشن | جهت شناسایی کاربر و اطلاعات کاربری | 2 |
| طراحی صفحه مشاهده فایل | مشاهده تمام اطلاعات فایل | 5 |
| طراحی صفحه پرداخت آنلاین | انتخاب نوع اشتراک (ماهانه، سه ماهه، ...) | 5 |
| طراحی صفحه فاکتور پرداخت | نمایش کد پیگیری، مبلغ، ... | 3 |
| Back End | اتصال به وب سرویس سایت | استفاده از API های نوشته شده در وب | 6 |
| سیستم ورود به اپلیکیشن | ارسال کد کاربری و رمز عبور به سرور و بررسی صحت آن. | 6 |
| ذخیره سازی اطلاعات | ذخیره اطلاعات ورود  ذخیره اطلاعات فایل ها | 5 |
| دریافت اطلاعات فایل ها | دریافت اطلاعات فایل ها از سرور  ساخت المان های فایل جهت نمایش در لیست | 10 |
| فیلتر کردن لیست فایل ها | فیلتر کردن با استفاده از ابزار های طراحی شده | 6 |
| جستجو در فایل ها | جستجو با استفاده از ابزار های طراحی شده | 6 |
| بررسی زمان اشتراک | زمان اشتراک در هر بار refresh چک می‌شود  در صورت اتمام اشتراک -> انتقال به صفحه پرداخت | 5 |
|  | | | |
| مجموع زمان (ساعت) | | | **66** |
| مجموع هزینه (ریال) | | | **66.000.000** |

**برآورد زمان اجرای پروژه**

|  |  |
| --- | --- |
| مدت زمان انجام پروژه | **50 روز** |
| مدت زمان عیب یابی و رفع ایرادات | **20 روز** |
| مجموع زمان مورد نیاز | **70 روز** |